
[image: image1.png]wEZ

2R w R



金山供水　　　 　　　     　　              　　           －4－

[image: image2.png]wE—

2R w R



                  
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


 

[image: image6.jpg]


[image: image7.png]




[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]





                                                      

                                            
金山供水　　　　   　    　　　     　　　　             －2－    　        金山供水　　　    　　　　　　  　　　　　　               －3－ 





金水简讯JIN  SHUI  JIAN  XUN


上海金山自来水有限公司办公室编辑                  二〇一八年第三期


2018年4月2日　总第220期                            　    -1-





金山工业区配水厂及配套管网工程开展进度








标段一：


1、西侧清水池排水沟砌筑完成；


2、东侧清水池西半段池壁、顶板浇筑完成；东半段底板浇筑完成，排架搭设完成70%；


3、综合楼圈梁浇筑完成，土方回填完成；


4、增压泵房土方开挖完成，垫层浇筑、管桩灌芯、小应变检测完成；





�





�





党员身份亮起来 先锋模范树起来


——金山自来水公司党员志愿者服务队正式成立














5、DN1200管道敷设261米，累计完成1341米，占总长的70.5%；⑥沉井顶盖模板安装完成，梁钢筋绑扎完成。


标段二：


DN600球墨铸铁管敷设528米；DN500球墨铸铁管敷设96米；DN600拖拉钢管524米；DN500拖拉钢管334米;DN600埋地钢管敷设204米。开累完成管道施工16350米，已完成设计工程量58.39%。











�








3月1日上午，金山自来水公司举行党员志愿者服务队授旗仪式，公司党员志愿者服务队队长分别从公司党总支书记孙志峰、总经理马卫明、党总支副书记朱虹手中接过队旗，标志着公司三支党员志愿者服务队正式成立。


金山自来水公司党员志








金山区二次供水设施改造工程开展进度 








�





朱泾：截至3月30日工程开工量为60%，完工量55%。


枫泾：截至3月30日工程开工量为74％，完工量60.1％。


金山卫（钱圩）：3月23日进场施工，涉及改造面积0.65万㎡，涉及改造户数112户。截至3月30日，工程开工量为80％，完工量60％。


亭林：截至3月30日工程开工量为82％，完工量67%。


漕泾：截至3月30日工程已完成全部改造量7.11万㎡，改造占比100%，目前正积极与建设单位进行对接着手准备完工验收相关工作。


6、吕巷：截至3月30日工程已完成全部改造量11.11万㎡，改造占比100%，目前正与建设单位进行对接着手准备完工验收相关工作。











愿者服务队共有党员志愿者65人，旗下有三支分队，分别为“清泉志愿者服务队”、“金水爱心志愿者服务队”、“水管家志愿者服务队”，主要为金山供水区域内提供用水咨询、爱心为老服务、内部管道巡查、用水设施维修、水质水压检测等延伸服务。


启动仪式上，孙志峰书记为党员志愿者服务队致辞，并希望服务队不断深化志愿服务内涵，拓展志愿服务领域、打造志愿服务品牌，不断健全完善志愿服务机制，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，将供水专业知识与为民服务活动相结合，努力成为爱心善行的传承者、志愿服务理念的普及者和社会主义核心价值观的践行者，弘扬党员先锋模范作用，践行供水人使命担当，彰显国企社会责任感。 


正式成立的三支党员者愿者服务队将发扬不畏艰难、勇于奉献的志愿服务精神，以服务群众为出发点和落脚点，为“做合格党员，树行业标杆”搭建新形势下的实践平台。











7、张堰：截至3月30日工程已完成全部改造量15.04万㎡，改造占比100%，目前正与建设单位进行对接着手准备完工验收相关工作。














公司党总支组织全体党员参观“不忘初心、牢记使命”


——《跨越时空的井冈山精神》主题展





展现巾帼风采 做时代女性——公司开展三八妇女节活动





�





供水人员借助此次活动，用实际行动宣传倡导节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水管水方针；提倡遵法学法守法用法，治水管水兴水护水的理念；全面推进节水型社会建设，共建美丽家园。








3月23日，为纪念第二十六届“世界水日”和第三十一届“中国水周”,上海供水行业举办了以“治水管水推进生态文明 供水节水共筑人水和谐”为主题的第三届“上水杯”活力跑、健康走活动，公司代表队共10人参加活动。


随着发令枪响，声势浩大的活力跑队伍先行出发，围绕着长江原水厂进行长达4.8公里的长跑，健康走队伍紧随其后。虽然活动过程中烈日曝晒，但是大家都不惧炎热，奋勇前进，奔跑的身影在水库边上形成一道道靓丽的风景线。在本次活动中，公司男子队员张栋超获得第三届“上水杯”活力跑第5名。








�





治水管水推进生态文明 供水节水共筑人水和谐











参观结束后，党员们在大厅上了一堂生动的微党课，观看《不忘初心，牢记使命，甘于奉献，勇于担当》的党课录像，通过一个个发生在革命老区井冈山的小故事，让党员们深刻领会到红色精神的灵魂。








�





3月22日，公司党总支组织全体党员前往上海市工人文化宫，学习参观《不忘初心，牢记使命——迎接建党100周年革命圣地系列之“跨越时空的井冈山精神”》主题展。





展览分为“从石库门到井冈山”、“坚定执着追理想”、“实事求是闯新路”、“艰苦奋斗攻难关”、“依


靠群众求胜利”五个篇章。通过详实的历史资料、珍贵图片、影像视频以及原景重现等多种手段，讲述中国共产党从石库门到井冈山红色历程中的一段段感人故事。参观过程中大家认真观看历史珍贵图片，仔细阅读重要文字，在很多重要历史场景前停顿下来，仔细观看、拍照留念。











3月2日元宵佳节，公司团支部青年前往亭林镇第二敬老院，看望慰问敬老院的老人，把供水员工的关心和祝福送到老人们的身边。


据了解，亭林镇第二敬老院现有老人62名，年纪最大的97岁，多为行动不便。团支部青年一行6人，带着制作汤圆的食材来到敬老院食堂，挽起袖管动手为老人们制作爱心汤圆。同时与老人们面对面亲切交谈、嘘寒问暖，并同他们拉家常，尝汤圆。团员们还对敬老院的用水情况进行了检查、维护。


短短半天时间团员们将爱心播撒在敬老院的每一个角落。 老人们心情激动，久久不愿松开团员青年的手。活动结束后，团员纷纷表示将在以后的日子里定期看望敬老院的老人们，同他们说说话，握握手，让老人们感到心中温暖和有精神寄托。








�INCLUDEPICTURE \d "http://www.jswater.net/attached/image/20180307/2018030709460649649.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





浓浓供水情 欢乐闹元宵





通过组织开展三八妇女节活动，使公司女性职工真正意识到妇女的伟大，了解到妇女为社会、为家庭、为人类历史的发展所做出的巨大贡献，帮助她们进一步认识自身的社会地位和价值，建立起崇高的群体自豪感和社会责任感，进而更好的发挥妇女“半边天”的作用，践行与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代女性的精神内涵。











为纪念三八国际劳动妇女节108周年，进一步弘扬女性时代精神，展现巾帼风采，践行社会主义核心价值观，使公司女职工过个温馨而富有意义的节日，激励广大女职工满怀热情投身工作当中，公司工会组织女职工前往贺尔斯草莓学苑开展参观学习活动。�    参观结束后，便是草莓学苑的DIY小课堂。跟随着老师的现场教学讲解，大家相互学习，认真对照制作要点，相互配合完成了每一个步骤。不一会儿雪人蛋挞制作完成了，整个屋子弥漫着浓浓的奶香和喜悦的笑声，大家各自分享这份自制的甜蜜快乐，同时探讨家庭厨艺秘诀，每个人都获益颇多。�    通过组织开展三八妇女节活动，使公司女性














